附件2

订制式审批服务主要内容

| 服务阶段 | 服务内容 | 关注重点 | 服务成果 | 改革措施工具箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目引进阶段 | 顾问服务，决策参考，梳理问题，订制流程。 | 1.容积率、建筑密度等经济技术指标、规划相符性、协调性（周边交通、路口等）； 2.引进项目的生产工艺和污染物排放情况、周边环境敏感点； 3.是否涉及轨道交通、航空限高、安全生产等问题。 | 1.明确瓶颈问题； 2.提供个性化服务指导意见； 3.提供个性化审批流程图。 | 1.地形图测量免费服务； 2.管线探测免费服务； 3.带规划方案出让用地。 |
| 规划许可阶段 | 专人跟进，逐个协调解决重点难点问题。 | 1.规划方案的技术指标合理性； 2.生态环境保护、安全生产、人防、交通、海绵城市、航空限高、树木保护等对规划方案的影响； 3.施工总承包单位产生、外部管网、高压线协调等重大问题。 | 1.规划方案统筹多专业优化指导意见； 2.多专业技术审查报告； 3.规划方案批复、工程规划许可（人防审核意见）。 | 1.规划方案技术审查、建设工程放线测量及单体方案技术审查免费服务； 2.承诺制信任审批。 |
| 施工许可阶段 | 专家评审，难点跟进，多专业同步把关。 | 1.是否落实环评、安全生产等事宜； 2.是否存在需消防、气象审核的单体； 3.落实海绵城市、绿色建筑等要求； 4.根据项目动工需求，分阶段施工许可。 | 1.图审意见及合格书； 2.环评批复； 3.施工许可证。 | 1.“三阶段”施工许可； 2.施工图集中审查及施工图检查免费服务。 |
| 竣工验收阶段 | 联合测绘，联合验收。 | 1.经济技术指标是否符合规划条件及设计方案要求； 2.规划竣工图核算指标与规划报建，验收测量指标是否一致； 3.竣工图的总体布局及平、立、剖与报建是否一致。 | 1.联合测绘报告（规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘）； 2.建设工程规划条件核实意见书。 | 1.免费联合测绘； 2.免费规划条件核实技术审查。 |