附件1

一、设立资金监管账户

依法设立一个独立的银行账户作为复建安置资金监管账户，监管账户设立后5个工作日内，将监管账户信息书面报送区住房建设园林局及所属街道办事处。

荔湾区旧村庄全面改造项目复建安置资金监管及拨付流程图

二、签订资金监管协议

区住房建设园林局、属地街道办事处、改造主体（村集体经济组织）、改造实施主体、监管银行五方应就复建安置资金的管理签订监管协议。

三、监管资金的缴存

资金缴存人应按相关规定向复建安置资金监管账户缴存复建安置资金。当期复建安置资金足额缴存后，区住房建设园林局向复建安置资金缴存人出具当期《复建安置资金存入证明》。

四、提交资金使用计划

旧村庄全面改造项目复建安置资金存入监管账户后，改造实施主体应根据改造项目内容和工程进度编制资金使用计划。资金使用计划经村集体经济组织、属地街道办事处审核同意后，报区住房建设园林局审定，作为监管资金拨付的依据之一。

五、资金拨付申请

由改造实施主体提出书面的资金拨付申请并报送资金拨付申请所需资料并对所提供的上述材料的真实性及合法性负责。

六、资金拨付申请审核、确认

1、村集体经济组织收到改造实施主体提供的资金拨付申请资料后2个工作日内，对改造实施主体提交的资金拨付申请资料及资金的用途等的真实性和完整性进行审核，审核无误后在资金拨付申请书上签字盖章确认。

2、经村集体经济组织审核确认后2个工作日内，所属街道办事处对改造实施主体提交的资金拨付申请材料及资金的用途等的真实性、合规性和完整性进行审核，并在资金拨付申请书上签字盖章确认。

3、由改造实施主体将经村集体经济组织、所属街道办事处审核确认无误的复建安置资金拨付申请材料报送区住房建设园林局，经区住房建设园林局审核，并在资金拨付申请书签字盖章后，向监管银行发出审定通过的资金拨付申请书及所附相关材料。

七、资金拨付

监管银行收到经区住房建设园林局审定通过后的资金拨付申请材料后2个工作日内，须对区住房建设园林局、所属街道办事处、村集体经济组织、改造实施主体在资金拨付申请书中的印鉴进行核实，核实与监管协议中预留印鉴样式相符后，凭监管账户的规范支付结算凭证按集中支付的形式划拨复建安置资金至改造实施主体预定的收款账户。

八、监管资金账户解除

完成项目结算、决算后，复建安置资金缴存人应当向区住房建设园林局申请解除复建安置资金监管。经核实同意解除，监管银行向复建安置资金缴存人返还结余

的资金及利息。