广州市本级财政投资评审复核操作规程
（2026年修订）

第一章 总  则

第一条 为规范市本级财政投资评审复核工作，提高评审效率，确保评审质量，根据《财政投资评审管理规定》《财政投资项目评审操作规程》及《广州市本级财政投资评审管理办法》，结合工作实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于广州市财政局（以下简称市财政局）委托中介评审机构承担财政投资评审项目的复核监督工作。

本规程所称的中介评审机构，是指市财政局通过政府采购或按规定批准的方式选定的，能够从事财政投资评审相关工作的工程造价咨询单位、会计师事务所或其他社会组织等企事业单位。

第三条 复核工作是市财政局对财政投资评审工作质量进行监督的重要环节。广州市预算评审保障中心（以下简称市预算评审保障中心）负责对中介评审机构评审结果的复核工作。市预算评审保障中心的复核工作不免除中介评审机构对项目评审质量及结果承担的全部法律责任。

第四条 市预算评审保障中心和中介评审机构应保持评审和复核工作的独立性和公正性，任何单位和个人不得以任何理由和形式干涉评审与复核工作。

第五条 复核方式为全面性复核。对评审项目的评审依据、评审质量、评审程序、内控管理等方面进行复核，对工程量、单价等方面进行抽查核对。

第二章 复核项目确定及复核要求
第六条 评审复核抽查规则如下：

（一）复核抽查项目范围原则上与市本级财政投资评审项目范围一致。

（二）复核项目采用抽查方式确定，中介评审机构完成评审后，由市财政局在中介评审机构上报的评审项目中选定，送市预算评审保障中心复核。其中：

1.概算：在市财政局（市预算评审保障中心）出具评审结果通知后，送市财政局进行随机抽签，抽查比例为不低于项目数的10%。
2.预算：在中介评审机构完成内部三级复核审查形成项目会签表后，送市财政局进行随机抽签，抽查比例为不低于项目数的10%。

3.结算：在中介评审机构完成内部三级复核审查形成项目会签表后，送市财政局进行随机抽签，送审金额在1亿元以下（含1亿元）的，抽查比例为不低于项目数的10%；送审金额在1亿元以上的，抽查比例为项不低于目数的30%。    

4.竣工财务决算：在中介评审机构完成内部三级复核审查形成项目会签表后，送市财政局进行随机抽签，抽查比例为不低于项目数的10%。

（三）对于未批复概算的EPC项目、未批复概算或预算的应急抢险项目（以估算进行发包）、重点民生项目等类型的结算，市财政局可指定复核。

（四）对未抽中复核的评审项目，市财政局有权指定复核。对复核中发现存在问题较多的中介评审机构，市财政局可加大对该中介评审机构评审项目的抽查比例。

第七条 市预算评审保障中心应从评审依据、评审程序、评审质量、评审进度、内控管理等方面对评审项目进行复核。

（一）评审依据的复核

根据《财政投资项目评审操作规程》《广州市本级财政投资评审管理办法》，检查中介评审机构开展评审工作依据的合法性、有效性和完整性。

（二）评审程序的复核

检查中介评审机构在评审过程中，执行《财政投资项目评审操作规程》的情况。

（三）评审质量的复核

从工程量、价格、费用、设计变更与签证等方面审查中介评审机构执行合同、招（投）标文件、工程造价相关文件的情况。

（四）评审进度的复核

从评审效率和配合复核工作审查是否及时到位，是否按计划完成复核整改以及协调各单位及时完成确认等情况。

（五）内控管理的复核

审查中介评审机构在评审人员、评审质量三级内控管理等方面的情况。

第三章 分工职责

第八条 市财政局履行以下职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政投资评审的法律、法规，制定全市财政投资评审规定和制度。

（二）指导全市财政投资评审业务工作，监管财政投资评审及其复核业务。

（三）根据相关规定或合同约定，监督和管理市预算评审保障中心及其对中介评审机构开展管理等相关工作。

（四）组织确定须复核的中介评审机构评审项目。
（五）印发考核、通报中介评审机构评审时限、质量、复核偏差率的相关制度。
（六）指导财政投资评审复核工作数据和案例的分析和运用。

（七）通报财政投资评审复核发现的重大问题或共性问题。

第九条 市预算评审保障中心履行以下职责：

（一）承担中介评审机构评审结果的复核工作，按规定出具复核意见。

（二）对中介评审机构和项目建设单位核对整改的情况反馈意见，及时出具项目复核完成函，并开展复核项目考核评分。

（三）负责评审复核工作的全过程跟踪，对中介评审机构配合评审复核工作开展管理，在复核工作中发现的重大问题或共性问题，及时向市财政局报告。

（四）定期统计、跟踪复核项目，对未按期完成复核整改的项目，及时报告市财政局，并按规定办理退审等相关手续。

（五）负责已完成复核项目的档案归档与管理工作。

（六）协调中介评审机构与项目有关各方关系，受理评审投诉，处理复核争议。

（七）负责中介评审机构的日常管理工作，组织开展考核管理，并通报考核结果。

（八）开展复核数据统计和分析，归纳总结复核案例，及时优化财政投资项目建设管理。

（九）承担市财政局交办的其他评审复核相关事项。

第十条 中介评审机构履行以下职责：

（一）签订廉政承诺书和保密协议，未经市财政局同意，不得以任何形式向任何单位或个人披露评审项目复核有关的信息，在评审复核过程中接触到国家机密时，应及时报告，并对知悉的秘密负有保密的责任；不得向项目相关单位收取任何费用，不得提出与评审复核内容无关的要求。

（二）组织符合合同约定、资格资质要求的人员参加市预算评审保障中心的相关业务培训和财政投资评审工作，督促相关人员遵守财政投资评审的相关法规制度和业务管理规定。

（三）依法独立开展评审工作，在规定时限内报送评审项目复核，并对评审结果的真实性、准确性、合法性负责。

（四）严格落实内部三级复核监管制度，保证评审质量和评审效率。

（五）积极配合市财政局对中介评审机构评审项目复核抽查工作，积极配合市预算评审保障中心复核工作，在规定时限内及时组织相关单位对市预算评审保障中心所提意见进行核对和整改，在规定时限内完成评审工作。

（六）在复核工作中遇到的重大问题，应及时书面向市财政局（市预算评审保障中心）报告。

（七）定期统计、跟踪复核项目，对评审进度拖沓或情况复杂的项目要积极催办，提出解决问题的办法和完成计划，确保按时完成。

（八）及时将复核项目最终的评审结果文件和相应电子文件交送审单位（项目建设单位）留存。

（九）按合同规定保存、管理评审项目档案。

（十）接受市财政局（市预算评审保障中心）监督和管理，履行合同约定。包括但不限于复核、约谈、增派或替换人员的要求等。

（十一）配合市财政局（市预算评审保障中心）做好与复核相关的其他工作，履行相关规定或合同约定的其他职责。

第十一条 项目主管部门是指项目建设单位的市级主管单位或项目资金使用的市级管理单位、市本级政府投融资主体。项目主管部门在复核过程中履行以下职责：

（一）监督管理项目建设单位（含建设管理单位、代建单位和征拆实施单位，下同）配合财政投资评审复核工作。

（二）依职能和规定对复核中发现的争议问题及时跟进督促、及协调解决。

（三）根据市预算评审保障中心出具的复核结果或其他形式反映的建设单位问题，督促项目建设单位执行或整改。

第十二条 项目建设单位是指使用财政性资金或行政事业单位自筹资金建设和管理项目的行政事业单位、企业和部分社会团体等建设管理单位，以及代建单位和征拆实施单位。项目建设单位在复核过程中履行以下职责：

（一）在规定时间内及时按要求向中介评审机构提供或补充评审复核所需资料及相关证明。

（二）对送审资料（含补充资料）的真实性、合法性和完整性负责。

（三）按规定及职责范围对复核中发现的争议问题及时协调解决。

（四）在规定时间内组织或协调各方确认复核结果，执行财政投资评审复核结果。经协调后仍无法确认的情况下，应及时申请办理退审手续。

（五）配合市财政局（市预算评审保障中心）做好调查取证工作。

（六）属一级预算单位或市本级政府投融资主体的，同时履行项目主管部门职责。

第十三条 项目实施单位（结算项目）在复核过程中履行以下职责：

（一）对所提供资料（含补充资料）的真实性、合法性和完整性负责。

（二）对需开展复核的项目，协助报送需复核的评审项目资料。

（三）在规定时间内确认财政投资评审项目的复核结果。

第四章 复核工作程序

第十四条 复核工作按以下程序组织：

（一）按规定确定需送评审复核项目的程序：

1.概算：在市财政局（市预算评审保障中心）出具评审结果通知后，送市财政局进行随机抽查或指定，确定复核项目。
2.预算：中介评审机构按有关规定实施项目评审，与项目建设单位充分沟通，经内部三级复核审查，形成项目评审会签表，将会签表上传投评系统后，由市财政局进行随机抽查或指定，确定复核项目。
3.结算：中介评审机构按有关规定实施项目评审，与项目建设单位充分沟通，经内部三级复核审查，形成项目评审会签表，完成《评审结果确认表》签字盖章确认后（备注说明最终审定金额以复核调整金额为准），将会签表上传投评系统。由市财政局进行随机抽查或指定，确定复核项目。

4.竣工财务决算：中介评审机构按有关规定实施项目评审，与项目建设单位充分沟通，经内部三级复核审查，形成项目评审会签表，将会签表上传投评系统，建设单位在投评系统对会签表评审金额确认后。由市财政局进行随机抽查或指定，确定复核项目。
（二）复核项目确定后，对于需送复核的项目，中介评审机构应自收到市财政局意见之日起2个工作日内，按照对应项目类型的复核资料移交清单（附件1、2、3、4）的要求，将项目评审资料整理后送市预算评审保障中心（内控复核部）。

（三）复核

1.在评审资料齐全情况下，市预算评审保障中心根据项目复杂程度及专业情况，在2个工作日内完成复核任务安排，并在以下时限内完成初步复核意见。

（1）概算：10个工作日。
（2）预算：10个工作日。

（3）结算：咨询服务类项目为5个工作日。工程类结算送审金额在3000万元以下（含3000万元）的，为10个工作日；送审金额3000万元以上的，为15个工作日。

（4）竣工财务决算：15个工作日。

2.中介评审机构收到市预算评审保障中心初步复核意见后，应在以下时限内与项目建设单位完成核对。

（1）概算：初步复核意见发出后，中介评审机构应在20个工作日内（不占用评审时间）完成对数和确认。对于超出20个工作日的项目，中介评审机构仍未确认复核结果，市预算评审保障中心按复核调整金额出具复核完成函和复核项目考核表。

（2）预算：初步复核意见发出后，中介评审机构应在20个工作日内（不占用评审时间）完成对数和确认。
（3）结算、竣工财务决算：对复核意见无异议的，中介评审机构应自收到复核意见之日起10个工作日内按复核意见完成整改。对复核意见有异议的，中介评审机构及时填写《评审争议问题汇总表》（附件5）报市预算评审保障中心。争议问题解决后，市预算评审保障中心应在10个工作日内，完成核对和整改情况的复核，并在收到各方盖章确认表后出具《结算项目复核完成函》（附件6）或《竣工财务决算项目复核完成函》（附件7）。

因特殊原因，确实无法按计划完成复核整改的，中介评审机构可提出延长整改时限，但自中介评审机构收到复核意见之日起，总时长不能超90个自然日，否则由市预算评审保障中心直接办理退审。退审后，由中介评审机构取回送复核资料，按要求做好归档和退回建设单位工作。建设单位解决争议后，可再次提交评审申请，市预算评审保障中心按新受理项目流程办理评审。

3.项目建设单位应自收到评审结果之日起5个工作日内组织项目相关单位确认，并将确认表交至中介评审机构。复核项目的复核结果作为评审项目最终评审结果。

4.中介评审机构应自收到评审结果确认表之日起2个工作日内向市财政局出具评审报告。

5.涉及国家、省、市重点项目的评审，上级人民政府另有规定的从其规定。

（四）复核资料退回

复核工作完成后，市预算评审保障中心将复核项目的评审资料交回中介评审机构，中介评审机构按规定归档保管。
第十五条 市预算评审保障中心与中介评审机构对复核问题存在较大分歧，经协商仍未能达成一致的，由市预算评审保障中心及时报告市财政局协调处理。

第十六条 中介评审机构未按规定时限完成整改或复核整改期间未取得进展的，市预算评审保障中心可发出《复核退回中介通知书》（附件12），将复核项目及资料退回中介评审机构补充评审。中介评审机构完成整改后再送市预算评审保障中心复核，再送复核时以首次送复核金额为准，不得更改。

第十七条 项目有关单位未按要求补充材料，或不配合复核工作，导致无法完成复核整改的，中介评审机构可向市财政局申请退审。项目资料补充完整后，建设单位可再次提交评审，市财政局有权指定复核。
第五章 复核考核及评定
第十八条 市预算评审保障中心负责复核项目考核评分工作。具体考核内容如下：

（一）概算：出具《概算项目复核考核表》（附件8），总分值为100分。其中：评审工作质量50分、评审效率和配合复核工作30分、评审工作程序及资料规范性10分、中介评审机构内控管理10分。
（二）预算：出具《预算项目复核考核表》（附件9），总分值为100分。其中：评审工作质量50分、评审效率和配合复核工作30分、评审工作程序及资料规范性10分、中介评审机构内控管理10分。

（三）结算：出具《结算项目复核考核表》（附件10），总分值为100分。其中：评审工作质量50分、评审效率和配合复核工作25分、评审工作程序及资料规范性15分、中介评审机构内控管理10分。

（四）竣工财务决算：出具《竣工财务决算项目复核考核表》（附件11），总分值为100分。其中：评审工作质量50分、评审效率和配合复核工作25分、评审工作程序及资料规范性12分、中介评审机构内控管理13分。

（五）复核过程中，对于中介评审机构提供的佐证材料能证明项目评审结果确认表盖章时间拖延，属于非中介评审机构原因导致的情况，可相应剔除受影响的时间。

第十九条 市财政局（市预算评审保障中心）依据复核结果判定中介评审机构评审质量。质量问题认定标准如下：

（一）概算
1.评审复核偏差率大于3%，且复核偏差金额大于100万元的，为一般评审质量问题。
2.评审复核偏差率大于5%，且复核偏差金额大于500万元的，为重大评审质量问题。
（二）预算

1.评审复核偏差率大于3%，且复核偏差金额大于30万元的，为一般评审质量问题。
2.评审复核偏差率大于5%，且复核偏差金额大于50万元的，为重大评审质量问题。

3.评审复核偏差率大于8%，且复核偏差金额大于100万元的，为特别重大评审质量问题。

（三）结算

1.评审复核偏差率大于3%，且复核偏差金额大于10万元的，为一般评审质量问题。

2.评审复核偏差率大于5%，且复核偏差金额大于100万元的，为重大评审质量问题。

3.评审复核偏差率大于8%，且复核偏差金额大于500万元的，为特别重大评审质量问题。

上述（一）至（三）项中，复核偏差率计算公式：复核偏差率=︱中介评审机构的评审金额－市预算评审保障中心的复核金额︱÷ 市预算评审保障中心的复核金额 × 100%。

（四）竣工财务决算

按《竣工财务决算项目复核考核表》（附件11）中的考核项目“评审工作质量（50分）”得分30分以下（不含30分）的，认定为评审质量问题。

审计、监察等部门，以及司法机关认定中介机构评审结果存在问题的，按照上述（一）至（四）项标准进行评审质量问题认定和处理。

第二十条 复核评分为60分以上（含60分）的项目，综合考核为合格；复核评分60分以下的项目，综合考核为不合格。
第二十一条 中介评审机构存在以下行为之一的，市财政局将按照合同约定扣减评审费用、停止支付或追回已支付的评审费用，追究其违约责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

（一）违反有关法律、法规和政策规定，造成委托方及相关单位损失的；

（二）故意提供内容不实或虚假复核信息，通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的；

（三）向项目建设单位及和项目有关的其他单位另行收取费用的；

（四）将项目转包其他第三方进行评审的；

（五）评审报告质量达不到委托要求、出现严重差错的；

（六）在送审资料齐备情况下，未按规定时限出具评审意见并交付复核的；

（七）未按规定时限完成复核意见核对和整改的；

（八）未按要求保管评审和复核资料的；

（九）其他违反合同约定的行为。

第二十二条 任何单位和个人对投资评审活动中的违法违规行为，有权控告和检举，市财政局或有关部门应当依法及时处理。
第六章 附  则

第二十三条 本规程由市财政局负责解释。
第二十四条 本规程自印发之日起施行。《广州市财政局关于印发广州市市本级财政投资评审复核考核操作规程的通知》（穗财建〔2016〕541号）同时废止。

附件：1.概算项目复核资料移交清单
2.预算项目复核资料移交清单
3.结算项目复核资料移交清单

      4.竣工财务决算项目复核资料移交清单

5.评审争议问题汇总表
6.广州市本级财政投资评审概（预、结）算项目复核

完成函

      7.广州市本级财政投资评审竣工财务决算项目复核完成函

8.广州市本级财政投资评审概算项目复核考核表
9.广州市本级财政投资评审预算项目复核考核表

      10.广州市本级财政投资评审结算项目复核考核表

      11.广州市本级财政投资评审竣工财务决算项目复核考核表

12.复核退回中介通知

13.广州市财政投资评审概算项目复核结果确认函

附件1 

	概算项目复核资料移交清单

	项目名称：

	评审委托号：穗财评委〔202 〕号

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	备注

	一
	建设单位送审资料
	
	
	

	1
	建设单位送审全部资料及电子文档（具体内容按《财政投资评审送审资料清单（概算）》）
	套
	1
	含光盘或U盘

	2
	评审过程中建设单位补充资料（具体内容按补充资料清单）（如有）
	套
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	中介机构评审过程形成资料
	
	
	

	1
	复核项目基本情况登记表
	份
	1
	

	2
	工程项目评审会签表
	份
	1
	

	3
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


评审工作记录
	[image: image3.png]


[image: image4.png]


份
	1
	

	4
	评审对数备忘录、争议问题协调会议记录
	份
	1
	

	5
	评审报告（包括概算评审书、评审确认表）
	份
	1
	

	6
	光盘（评审报告、工程量计算书等）
	张
	1
	

	7
	其他（如有请补充）
	份
	1
	

	移交记录

	中介评审机构：
	单位:广州市预算评审保障中心
	中介评审机构：


	
	
	

	签名:
	签名:
	签名:

	日期:
	日期:
	日期:


备注：1.复核资料移交顺序为中介评审机构移交广州市预算评审保障中心复核，复核完成（或项目退审）后移交中介评审机构取回。

2.如有其他资料需结合项目具体情况同步提供。

3.评审所需要的每份评审资料，必须经建设单位盖章确认（装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的

资料、图纸、重要文件及重要数据资料必须每页盖章）。
附件2 

	预算项目复核资料移交清单

	项目名称：

	评审委托号：穗财评委〔202 〕号

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	备注

	一
	建设单位送审资料
	
	
	

	1
	建设单位送审全部资料及电子文档（具体内容按《财政投资评审送审资料清单（预算）》）
	套
	1
	含光盘或U盘

	2
	评审过程中建设单位补充资料（具体内容按补充资料清单）（如有）
	套
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二
	中介机构评审过程形成资料
	
	
	

	1
	复核项目基本情况登记表
	份
	1
	

	2
	工程项目评审会签表
	份
	1
	

	3
	评审工作记录
	份
	1
	

	4
	评审对数备忘录、争议问题协调会议记录
	份
	1
	

	5
	评审报告（包括预算评审书、评审确认表）
	份
	1
	

	6
	光盘（评审报告、工程量计算书等）
	张
	1
	

	7
	其他（如有请补充）
	份
	1
	

	移交记录

	中介评审机构：
	单位:广州市预算评审保障中心
	中介评审机构：


	
	
	

	签名:
	签名:
	签名:

	日期:
	日期:
	日期:


备注：1.资料移交顺序为中介评审机构移交广州市预算评审保障中心复核，复核完成（或项目退审）后移交中介

评审机构取回。

2.如有其他资料需结合项目具体情况同步提供。

3.评审所需要的每份评审资料，必须经建设单位盖章确认（装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的

资料、图纸、重要文件及重要数据资料必须每页盖章）。

附件3
	结算项目复核资料移交清单

	项目名称：                                             
委 托 号：穗财评委〔202 〕号

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	纸质文件
	电子文件格式 
	备注

	一
	建设单位送审资料

	1
	工程结算书及其可编辑电子文档（含计价软件版本与导出版本）
	册
	
	原件
	
	计价软件文件、Excel、Word
	

	2
	工程量计算书（含钢筋抽料表）及其可编辑电子文档（计价软件版本与导出版本）
	册
	
	原件
	
	建模计量软件文件、Excel、Word
	

	3
	工程竣工图纸及其CAD图
	册/页
	
	原件
	
	.dwg
	

	4
	招标图及其CAD图电子文档
	册/页
	
	原件
	
	.dwg
	

	5
	图纸会审记录
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	6
	合同文件
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	7
	招标文件（含招标答疑文件）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	8
	投标文件
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	9
	中标通知书
	张
	
	原件
	
	 PDF
	

	10
	工程开工报告
	张
	
	原件
	
	 PDF
	

	11
	竣工验收报告
	张
	
	原件
	
	 PDF
	

	12
	工程设计变更（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	13
	工程签证（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	14
	工程预（概）算批复文件
	张
	
	
	复印件
	 PDF
	

	15
	相关资金安排（批复）文件
	张
	
	
	复印件
	 PDF
	

	16
	工程洽商记录（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	17
	合同新增材料、设备单价呈批审核单（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	18
	合同新增综合单价呈批审核表及可编辑电子版（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	19
	桩施工记录（含基础桩、支护桩等）（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	20
	工程质量验收评定证书
	页
	
	原件
	
	 PDF
	

	21
	工程进度款支付明细及已支付进度款发票复印件
	册/页
	
	原件
	
	 PDF
	

	22
	施工组织设计（包括施工方案、专项方案）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	23
	城建档案
	册
	
	原件
	
	
	

	24
	承诺书
	页
	
	原件
	
	 PDF
	

	25
	工程地质勘察报告及水文资料
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	26
	工期逾期情况说明（如有）
	页
	
	原件
	
	 PDF
	

	27
	隐蔽工程验收记录
	页/册
	
	原件
	
	 PDF
	

	28
	监理通知或发包人施工指令
	页/册
	
	原件
	
	 PDF
	

	29
	会议纪要（如有）
	册
	
	原件
	
	 PDF
	

	30
	甲供材料证明（如有）
	页
	
	原件
	
	 PDF
	

	31
	送审结算金额超合同价说明（建设单位出具说明加盖项目主管部门公章）（如有）
	页
	
	原件
	
	PDF
	

	32
	其它结算资料（上述未有列出的资料可在下面逐项列出）
	页
	
	原件
	
	 PDF
	

	二
	中介机构评审过程形成资料

	1
	复核资料移交清单
	份
	1
	

	2
	项目评审会签表
	份
	1
	

	3
	复核项目基本情况登记表
	份
	1
	

	4
	评审工作记录表
	份
	1
	

	5
	现场勘察记录表
	份
	1
	

	6
	对数记录表
	份
	1
	

	7
	审核报告
	份
	1
	

	8
	审核结算书
	份
	1
	

	9
	审核光盘
	张
	1
	

	移交记录

	中介评审机构名称：
	复核单位:广州市预算评审保障中心
	中介评审机构名称：

	
	
	

	签名:
	签名:
	签名:

	日期:
	日期:
	日期:


备注：1.资料移交顺序为中介评审机构移交广州市预算评审保障中心复核，复核完成（或项目退审）后移交中介

评审机构取回。

2.如有其他资料需结合项目具体情况同步提供。

3.评审所需要的每份评审资料，必须经建设单位盖章确认（装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的

资料、图纸、重要文件及重要数据资料必须每页盖章）。

附件4
	竣工财务决算项目复核资料移交清单

	项目名称：

	评审委托号：穗财评委〔20  〕号

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	备注

	一
	建设单位送审资料
	
	
	

	1
	送审资料的光盘
	张
	
	

	2
	送审资料的纸质文件（如光盘没有）
	份
	
	

	3
	其他
	
	
	

	二
	中介机构评审过程形成资料
	
	
	

	1
	平衡表和概预算与实际投资对比表审核表
	份
	
	

	2
	竣工财务决算基建支出和资金计划及到位情况审核表
	份
	
	

	3
	决算评审现场审核确认书
	份
	
	

	4
	资产盘点表
	份
	
	

	6
	评审项目会签表（盖章）
	份
	
	

	7
	审核报告及附件（盖章）
	份
	
	

	8
	决算评审过程记录
	份
	
	

	9
	待核销基建支出明细表（如有）审核表
	份
	
	

	10
	审核过程补充的送审资料
	份
	
	

	11
	评审过程形成资料的光盘
	张
	
	

	12
	评审过程纸质资料（如光盘没有）
	份
	
	

	13
	其他
	
	
	

	移交记录

	中介评审机构：
	单位:广州市预算评审保障中心
	中介评审机构：


	
	
	

	签名:
	签名:
	签名:

	日期:
	日期:
	日期:


备注：1.资料移交顺序为中介评审机构移交广州市预算评审保障中心复核，复核完成（或项目退审）后移交中介

评审机构取回。

2.如有其他资料需结合项目具体情况同步提供。

3.评审所需要的每份评审资料，必须经建设单位盖章确认（装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的

资料、图纸、重要文件及重要数据资料必须每页盖章）。

附件5
广州市本级财政投资评审争议问题汇总表

项目名称及委托号：

建设单位及联系人：

施工单位及联系人（或预算编制单位及联系人）：                                            评审单位及联系人：

	序号
	争议问题情况
	问题

类型
	涉及送审金额（万元）
	涉及偏差金额（万元）
	评审单位意见及依据
	施工单位（或概算、预算编制单位）意见及依据
	设计单位意见及依据
	监理单位意见及依据
	建设单位意见及依据
	计划完成时间
	解决落实情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表注意事项：

1.评审单位意见：评审单位意见应是评审人员和相关技术负责人沟通后的明确意见。

2.解决落实情况：是送审单位与评审单位针对争议问题讨论协商后，达成一致的解决落实情况。

3.会签时需将评审过程中的争议问题和协调解决意见梳理汇总，作为评审过程文件归档。

	附件6
	
	

	
	
	

	广州市本级财政投资评审概（预、结）算项目复核完成函

	
	
	复核编号：复核〔20  〕    号

	（中介评审机构名称）：
	

	由你公司负责评审的******工程(评审委托号：穗财评委〔20  〕   号)，我中心已按《广州市市本级财政投资评审复核操作规程》（穗财建〔2026〕  号）完成了复核工作，请你们收到本函后依据相关规定完成后续评审工作。

	特此通知
	
	

	
	
	

	本项目复核考核分数：
	
	

	送审金额(元)
	
	

	评审金额(元)
	
	

	复核金额(元)
	
	

	复核偏差金额(元)
	
	

	复核偏差率(%)
	
	

	
	
	

	附件：复核项目主要整改事项和金额明细表
	

	
	
	

	
	
	广州市预算评审保障中心
年  月  日


	注：复核偏差率大于3%，或偏差金额大于100万元的项目，需附复核项目主要整改事项和金额明细表，说明中介评审机构评审结果存在的主要质量问题、整改情况、涉及金额等。


附件7
	广州市本级财政投资评审竣工财务决算项目复核完成函

	
	
	
	复核编号：

	
	
	
	评审委托号:穗财评委〔20  〕号

	（中介评审机构名称）： 
	
	

	
	由你公司负责评审的*******竣工财务决算，我中心已按要求完成了复核，请你们

	收到本函后依据相关规定完成后续评审工作。

	
	
	
	

	特此通知。
	
	

	
	
	
	

	本项目：

复核考核得分：

其中：评审工作质量得分：
	
	

	送审金额(元)
	
	

	中介审定金额(元)
	
	

	复核审定金额(元)
	
	

	复核偏差金额(元)
	
	

	复核偏差率(%)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	广州市预算评审保障中心

	
	
	
	

	
	
	
	年   月   日


附件8 

	广州市本级财政投资评审概算项目复核考核表

	项目名称：
	
	
	

	评审委托号：穗财评委〔202 〕号
	

	复核编号：
	中介评审机构：

	考核项目
	考核内容及标准
	考核细化标准(包括但不限于以下情况)
	考核
情况
	得分
标准
	得分

	一、评审工作质量(50分)
	（一）复核偏差率a及偏差金额b
	0%＜a≤1%，不扣分；1%＜a≤3%，或10万元＜b≤100万元，扣除5分；3%＜a≤5%，或100万元＜b≤500万元，扣除10分；5%＜a≤10%，或500万元＜b≤1000万元，扣除20分；a＞10%，或b＞1000万元，扣除30分。
	
	30
	

	
	（二）评审报告质量
	1.评审报告编写完整性、规范性（1分）；
2.评审报告文字及语句准确性（1分）；
3.评审报告中数据准确性（2分）；
4.附件编制的完整性及规范性（1分）。
	
	5
	

	
	（三）概算评审书质量
	1.评审依据是否充分（2分）；
2.工程量计算过程条理清晰性，结果准确性（2分）；
3.设备、材料价选取的准确性（2分）；
4.定额套用的准确性（2分）；
5.清单项编制的完整性及准确性（2分）；
6.措施费清单编制的准确性（1分）；
7.二类费用列项的合理性（2分）；
8.二类费用计算依据的合理性（1分）；
9.各项费率选取的合理性（1分）。
	
	15
	

	二、评审效率及配合复核工作(30分)
	（一）评审效率
	1.按照规定时限提交初审意见(5分)；
2.按照规定时限提交最终评审报告(5分)。
	
	10
	

	
	（二）复核工作配合是否及时到位
	1.积极响应复核提出的评审要求（4分）；
2.及时修改评审过程中的错误（8分）；
3.及时完成复核调整稿并确认复核结果（4分）；
4.及时提供相关部门需要的信息数据等（4分）。
	
	20
	

	三、评审工作程序及资料规范性(10分)
	是否符合规定的评审程序的要求
	1.复核项目确定后，中介评审机构应按《评审送审资料要求》提供的必备评审资料但评审员在评审过程未能提出或未将手上资料提供复核的，按资料是否完整问题一处计算，扣1分。或送审资料应要求业主进一步完善手续，但在评审过程未能提出的，按资料是否有效问题一处计算，扣1分。提供复核的资料为复印件，且送审单位未盖章确认的，按一处扣1分。
	
	10
	

	
	
	2.没有手续完善的对数备忘录、工作记录、现场踏勘记录（结合项目情况）等评审中间过程资料的，各按一处计算，扣1分。
	
	
	

	
	
	3.完成项目归档及时性、完整性（各为1分共2分，每项不符合要求则扣1分）。
	
	
	

	四、中介评审机构内控管理(10分)
	（一）公司内部三级审查制度执行是否到位
	1.出现原则性问题（如未执行相应时期文件、复核偏差率超过10%或超过系统规定时间完成最终评审报告）的，视为未执行三级审查制度，扣10分。
	
	10
	

	
	
	2.内部会签手续不完善，如复核人员、单位负责人不加具意见、不签字的，按一处扣1分。
	
	
	

	
	（二）评审人员是否按要求为评审人员库人员
	1.《项目基本情况表》的“评审员”填写栏不是实际经办评审员名字及其联系电话的，扣3分。
	
	
	

	
	
	2.评审项目评审人员专业不齐全的，扣5分。
	
	
	

	
	
	3.评审人员非经市财政局备案的专职服务于本项目的专业人员，或复核过程中更换评审人员但未经市财政局书面审批同意的，扣10分。
	
	
	

	合计
	100
	

	考核等级：
	考核单位（签章）：

	考 核 人：
	

	日    期：    年 月 日
	日期：    年  月  日

	
	
	
	
	
	

	备注：1.考核细化标准中各项分数累计大于得分标准的，当考核细化标准扣分累计小于得分标准的，按各考核细化标准扣分；当考核细化标准扣分累计大于得分标准的，按得分标准扣分。

2.同一概算项目不同考核事项（如概算评审单项考核和概算项目复核考核）的处罚以不重复为原则，以处罚较重的考核事项作为暂停委托及评审计费事项的依据。

3.按照《广州市财政局关于印发广州市本级财政投资中介评审机构考核管理办法的通知》（穗财建〔2026〕3号）规定，概算复核考核得分60分以下（不含60分）的，项目复核综合考核不合格，扣减合同约定评审服务费的40%。


附件9 

	广州市本级财政投资评审预算项目复核考核表

	项目名称：
	
	
	

	评审委托号：穗财评委〔20  〕   号
	

	复核编号：
	中介评审机构：

	考核项目
	考核内容及标准
	考核细化标准(包括但不限于以下情况)
	考核
情况
	得分
标准
	得分

	一、评审工作质量(50分)
	（一）复核偏差率a及偏差金额b
	0%＜a≤1%，不扣分；1%＜a≤3%，或10万元＜b≤50万元，扣除5分；3%＜a≤5%，或50万元＜b≤250万元，扣除10分；5%＜a≤10%，或250万元＜b≤500万元，扣除20分；a＞10%，或b＞500万元，扣除30分。
	
	30
	

	
	（二）评审报告质量
	1.评审报告编写完整性、规范性（1分）；
2.评审报告文字及语句准确性（1分）；
3.评审报告中数据准确性（2分）；
4.附件编制的完整性及规范性（1分）。
	
	5
	

	
	（三）预算评审书质量
	1.评审依据是否充分（2分）；
2.工程量计算过程条理清晰性，结果准确性（2分）；
3.设备、材料价选取的准确性（2分）；
4.定额套用的准确性（2分）；
5.清单项编制的完整性及准确性（2分）；
6.措施费清单编制的准确性（1分）；
7.二类费用列项的合理性（2分）；
8.二类费用计算依据的合理性（1分）；
9.各项费率选取的合理性（1分）。
	
	15
	

	二、评审效率及配合复核工作(30分)
	（一）评审效率
	1.按照规定时限提交初审意见(5分)；
2.按照规定时限提交最终评审报告(5分)。
	
	10
	

	
	（二）复核工作配合是否及时到位
	1.积极响应复核提出的评审要求（4分）；
2.及时修改评审过程中的错误（8分）；
3.及时完成复核调整稿并确认复核结果（4分）；
4.及时提供相关部门需要的信息数据等（4分）。
	
	20
	

	三、评审工作程序及资料规范性(10分)
	是否符合规定的评审程序的要求
	1.复核项目确定后，中介评审机构未按《评审送审资料要求》提供，应该提供的必备评审资料；评审员在评审过程未能提出或未将手上资料提供复核的，按资料是否完整问题一处计算，扣1分。或送审资料应要求业主进一步完善手续，但在评审过程未能提出的，按资料是否有效问题一处计算，扣1分。提供复核的资料为复印件，且送审单位未盖章确认的，按一处扣1分。
	
	10
	

	
	
	2.没有手续完善的对数备忘录、工作记录、现场踏勘记录（结合项目情况）等评审中间过程资料的，各按一处计算，扣1分。
	
	
	

	
	
	3.完成项目归档及时性、完整性（各为1分共2分，每项不符合要求则扣1分）。
	
	
	

	四、中介评审机构内控管理(10分)
	（一）公司内部三级审查制度执行是否到位
	1.出现原则性问题（如未执行相应时期文件、复核偏差率超过10%或超过系统规定时间完成最终评审报告）的，视为未执行三级审查制度，扣10分。
	
	10
	

	
	
	2.内部会签手续不完善，如复核人员、单位负责人不加具意见、不签字的，按一处扣1分。
	
	
	

	
	（二）评审人员是否按要求为评审人员库人员
	1.《项目基本情况表》的“评审员”填写栏不是实际经办评审员名字及其联系电话的，扣3分。
	
	
	

	
	
	2.评审项目评审人员专业不齐全的，扣5分。
	
	
	

	
	
	3.评审人员非经市财政局备案的专职服务于本项目的专业人员，或复核过程中更换评审人员但未经市财政局书面审批同意的，扣10分。
	
	
	

	合计
	100
	

	考核等级：
	考核单位（签章）：

	考 核 人：
	

	日    期：    年 月 日
	日期：    年  月  日

	
	
	
	
	
	

	备注：1.考核细化标准中各项分数累计大于得分标准的，当考核细化标准扣分累计小于得分标准的，按各考核细化标准扣分；当考核细化标准扣分累计大于得分标准的，按得分标准扣分。

2.按照《广州市财政局关于印发广州市本级财政投资中介评审机构考核管理办法的通知》（穗财建〔2026〕3号）规定，预算复核考核得分60分以下（不含60分）的，项目复核综合考核不合格，扣减合同约定评审服务费的40%。


附件10

	广州市本级财政投资评审结算项目复核考核表

	项目名称：
	
	
	

	评审委托号：穗财评委〔202 〕号
	

	复核编号：
	
	
	中介评审机构：

	考核项目
	考核内容及标准
	考核细化标准(包括但不限于以下情况)
	考核
情况
	得分
标准
	得分

	一、评审工作质量(50分)
	（一）复核偏差率a及偏差金额b
	0.2%＜a≤1%或1万元＜b≤10万元，扣5分；1%＜a≤2%或10万元＜b≤100万元，扣10分；2%＜a≤3%或100万元＜b≤300万元，扣15分；3%＜a≤5%或300万元＜b≤800万元，扣20分；5%＜a或800万元＜b，扣30分。
	
	30
	

	
	（二）评审过程执行合同及招标文件是否存在原则性错误（存在扣10分）。
	1.合同约定招标图纸总价包干，实际评审过程以竣工图纸量与招投标清单量进行比较计价；合同约定按实结算，而评审按合同总价包干计价；依据招标文件或合同条款规定，结算造价应进行下浮的，而评审没有按合同约定进行下浮计算,扣10分。
	
	20
	

	
	
	2.对于公开招标工程，主合同与招标文件，补充合同与主合同中关于工期、计价方面、质量等方面的实质性内容不一致或合同金额与中标价不一致，评审过程就此并未向业主提出质疑澄清，直接按主合同或补充合同结算计价的，扣5分。
	
	
	

	
	
	3.工程质量未达到合同约定标准或工期出现延误，在第一次送复核资料中未发现合同双方补充澄清资料且未按合同约定扣除违约金，扣5分。
	
	
	

	
	（三）一般质量问题
	有投标综合单价或人材机等单价的项目，而评审没有执行投标价的；工程量计算稿汇总工程量与清单工程量不一致的；工程量和单价方面，应有计算过程而没有计算过程的。按一处扣1分（最多扣5分）。
	
	
	

	二、评审效率和配合复核工作(25分)

二、评审效率和配合复核工作(25分)
	（一）是否按时递交评审资料
	中介评审机构未按《本规程》规定的时间将评审资料整理送达市预算评审保障中心，每延期1个工作日扣1分，最多扣5分。
	
	25
	

	
	（二）复核工作配合是否及时到位

（二）复核工作配合是否及时到位
	1.评审工程师无故拖延时间，不配合推进复核工作的（如未在收到初审意见之日起5个工作日内回复意见；拒不配合对数；对数后，拒不出具调整稿；收到评审结果确认表之日起，未在2个工作日内盖章出具报告），扣5分。
	
	
	

	
	
	2.对无法在10个工作日内完成的整改事项，不能将不同意见及不能及时整改事项等逐一列出扣2分，不能将事项涉及的争议金额，以及各方对该问题的处理建议列出扣2分，不能制定解决问题的计划时间表扣2分。
	
	
	

	
	
	3.自市预算评审保障中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，超出30个自然日的，扣10分。
	
	
	

	
	
	4.自市预算评审保障中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，超出60个自然日的，扣15分。
	
	
	

	
	
	5.自市预算评审保障中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，超出80个自然日的，扣17分。
	
	
	

	三、评审工作程序及资料规范性(15分)
	是否符合《本规程》规定的评审程序的要求
	1.复核项目确定后，中介评审机构未按《评审送审资料要求》，应该提供的必备评审资料（如招投标文件、合同、竣工图纸、开竣工报告、城建档案、产品合格证等等），但评审员在评审过程未能提出或未将手上资料提供复核的，按资料是否完整问题一处计算，扣1分。或送审资料应要求业主进一步完善手续，但在评审过程未能提出的，按资料是否有效问题一处计算，扣1分。提供复核的资料为复印件，且送审单位未盖章确认的，按一处扣1分。
	
	15
	

	
	
	2.没有手续完善的《对数备忘录》（注：就评审出现的问题进行协商、核对后，作结论性记录）和《现场踏勘记录》的，各按一处计算，扣1分。
	
	
	

	四、中介评审机构内控管理(10分)
	（一）公司内部三级审查制度执行是否到位
	1.出现原则性问题的，视为未执行三级审查制度，扣5分。
	
	10
	

	
	
	2.内部会签手续不完善，如复核人员/单位负责人不加具意见、不签字的，按一处扣1分。
	
	
	

	
	（二）评审人员是否按要求为评审人员库人员
	1.《项目基本情况表》的"评审员"填写栏不是实际经办评审员名字及其联系电话的，扣3分。
	
	
	

	
	
	2.评审项目评审人员专业不齐全的，扣5分。
	
	
	

	
	
	3.评审人员非经市财政局备案的专职服务于本项目的专业人员，或复核过程中更换评审人员但未经市财政局书面审批同意的，扣10分。
	
	
	

	合计
	100
	

	考核等级：
	考核单位（签章）：

	考 核 人：
	

	日    期：     年  月  日    
	日期：   年  月  日

	备注：考核细化标准中各项分数累计大于得分标准的，当考核细化标准扣分累计小于得分标准的，按各考核细化标准扣分；当考核细化标准扣分累计大于得分标准的，按得分标准扣分。

	附件11

	广州市本级财政投资评审竣工财务决算项目复核考核表

	项目名称：

	复核编号：

	评审委托号：穗财评委〔20  〕  号

	考核项目
	考核内容
	考核指标
	得分
标准
	扣分
情况
（不超过对应的得分标准）
	实际
得分
	备注

	一、评审工作质量(50分)
	(一）复核偏差率a(精确到小数点后两位）【复核偏差率a=∣中介机构拟定稿金额-复核审定金额∣/复核审定金额*100%】
	1.0.00%＜a≤0.10%，扣4分；
2.0.10%＜a≤0.30%，扣6分；
3.0.30%＜a≤0.50%，扣8分；
4.0.50%＜a，扣11分。
	11
	　
	　
	　

	
	（二）评审过程执行是否存在原则性错误
	1.未进行现场实质性审核或未实施资产抽盘的，扣15分。
2.未按要求获取相关审计证据的，每出现1处扣3分，共__处,扣__分。   
	15
	　
	　
	　

	
	（三）一般质量问题
	提交的复核资料中被复核人员提交问题清单的，即需要按复核意见修改送审报表及说明书，评审报告及审核表以及评审工作底稿的，按下所列每一类问题每出现1处扣2分：
1.送审报表、说明书、审核表之间等所列数据、内容不完整；共__处，扣__分。
2.送审报表、说明书、审核表之间等所列数据、内容存在数据钩稽错误、内容不一致；共__处，扣__分。
3.评审工作底稿（基建支出明细审核表、资金平衡表、资金安排到位表、概算对比表等）数据存在与其他送审资料不一致或相互间有钩稽错误的；共__处，扣__分。
4.基建支出明细审核表未按复核要求详细列清合同约定内容、合同金额、合同结算计算公式及依据等的；共__处，扣__分。
5.概算对比表未据批复概算开项分类填列或有误的；共__处，扣__分。
6.评审未按要求了解实际情况，评审深度不够，评审结果数据与实际账面数据有误，与实际情况不符的；共__处，扣__分。
7.除上述问题以外的其他错误等；共__处，扣__分。
	24
	　
	　
	　

	二、评审效率和配合复核工作（25分）
	(一）是否按时递交评审资料
	中介机构未按《本规程》规定的时间将评审资料整理送达市预算评审保障中心,每延期1个工作日扣1分。共__天，扣__分。
	5
	　
	　
	　

	
	（二）复核工作配合是否及时到位
	1.中介机构无故拖延时间，不积极组织协调各方解决问题的，不配合推进复核工作的，扣2分。
2.对无法在10个工作日内完成的整改事项，不能将不同意见及不能及时整改的事项等逐一列出的扣3分，不能将事项涉及的争议金额，以及各方对该问题的处理建议列出的扣3分，不能制定解决问题的计划时间表的扣4分。
3.自市预算评审保障中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，超出30个自然日的，扣5分。
4.自市预算评审保障中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，超出60个自然日的，扣8分。
5.自市预算评审保障中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，超出80个自然日的，扣12分。
	20
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三、评审工作程序及资料规范性(12分)
	是否符合《本规程》规定的评审程序的要求
	1.资料完整性：复核项目确定后，中介机构未按《决算项目复核资料移交清单》要求，应该提供的必备评审资料（如合同、结算书、批复文件等），但在评审过程未能提出或未将送审资料提供复核的，一项扣1分。共__项，扣__分。
2.资料有效性：资料须业主进一步完善手续，但在评审过程未能提出的,按一项扣1分,共__项,扣__分；或提供复核的资料为复印件，且送审单位未盖章确认的，一处扣1分。共__处，扣__分。
3.资料规范性：提供复核资料未按要求整理、装箱、标识的，扣3分。
	12
	　
	　
	　

	
	
	4.没有手续完善的评审过程记录（注：就评审出现的问题进行协商、核对、作结论性记录、以及各种工作沟通记录）的，各按一处计算，扣1分。共__处，扣__分。
	
	
	
	

	
	
	5.会签表未按要求内容和格式填列或有错误的扣3分。
	
	
	
	

	
	
	6.评审报告不按规定格式和内容撰写的，或存在数据错误、文字表述不准确不完整的，或重大问题未进行说明的，各按一处计算，扣1分。共__处，扣__分。
	
	
	
	

	四、中介机构内控管理(13分)
	(一）公司内部三级审查制度执行是否到位
	1.评审人员、复核人员存在重复的，视为未执行三级审查制度，扣5分；
	13
	　
	　
	　

	
	
	2.内部会签手续不完善，如复核人员不加具意见、不签字的，或未加盖公章的，按一处扣1分。共__处，扣__分。
	
	
	
	

	
	（二）中介评审机构会签表上的签名人员是否为备案入库的专业人员
	中介评审机构会签表上的签名人员非经市财政局备案入库的专职服务于本项目的专业人员，或复核过程中更换评审人员但未经市财政局书面审批同意的，扣13分。
	
	
	
	

	
	（三）在评审系统提交资料的时间
	在评审系统上，不能按《广州市本级财政投资评审管理办法》《广州市本级政府投资建设项目预算、结算及竣工财务决算评审工作指引》以及《广州市本级财政投资中介评审机构考核管理办法》规定的时间提交合格的初稿、修改稿、审定稿、评审报告、退审申请等程序的，原则上每逾期一天扣1分。共__处，扣__分。
	
	
	
	

	合计
	100
	　
	　
	　

	复核考核得分
	　
	考核得分说明：
	 考核单位（签章）：

	其中：评审工作质量得分
	　
	
	　

	考核人
	　
	
	日期：    年  月  日


附件12

	复核退回中介通知书

	

	（中介评审机构公司名称）：

	根据广州市财政局要求，我中心对你单位评审的xxxxxxxx项目（复核〔20xx〕xxxx号）进行复核，该项目年月日发出复核初步审查意见，按照《广州财政局关于印发广州市市本级财政投资评审复核操作规程的通知》（穗财建〔2026〕xxx号文）规定，你单位未按规定时限完成整改，现退回你单位。

	

	（联系人：        ，联系电话：          ）

	附件：（工程项目名称）复核资料移交清单

	

	                                  广州市预算评审保障中心

	                                        年  月  日     .

	签收单位：

	签收人：

	日期：

	该文件电子文档已于x月xx日发至（xx邮箱）


附件13
	
	
	

	广州市财政投资评审概算项目复核结果确认函

	
	
	复核编号：复核〔20   〕   号

	广州市预算评审保障中心：
	
	

	    我司负责评审的xxxxxx概算项目（评审委托号：穗财评委〔20xx〕xxxx号），经你中心按《广州市本级财政投资评审复核操作规程》（穗财建〔2026〕xx号）的规定完成全面复核，现我司对复核结果确认如下：

	  
	
	

	
	
	

	送审金额(元)
	
	

	评审金额(元)
	
	

	复核金额(元)
	
	

	复核偏差金额(元)
	
	

	复核偏差率(%)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	中介评审机构公司名称（盖章）

	
	
	

	
	
	    年  月  日




